- АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 22.07.2014 № 722-па

- с. Богородское

Об утверждении плана мероприятий по установке систем видеонаблюдения в образовательных организациях Ульчского муниципального района на 2015-2017 годы

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 года 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций района администрация Ульчского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по установке систем видеонаблюдения в образовательных организациях Ульчского муниципального района на 2015-2017 годы.

- Финансовому управлению администрации района (Баскова И.Д.):

2.1.  Осуществлять финансирование плана мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу отрасли «Образование».

- Комитету по образованию администрации района (Куреня Д.А.):

  - Обеспечить выполнение плана мероприятий по установке систем видеонаблюдения в образовательных организациях Ульчского муниципального района на 2015-2017 годы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Шереметьева О.Л.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района                                                                                       Ю.Л. Данкан

Утвержден

постановлением администрации района

от 22 июля 2014 № 722-па

ПЛАН

мероприятий по установке систем видеонаблюдения в образовательных организациях Ульчского муниципального района на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Планируемые денежные средства для выполнения мероприятия (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение подготовительных работ для установки систем видеонаблюдения в образовательной организации | Руководители образовательных организаций | Август 2014 | - |
| 2 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе сельского поселения "Село Булава" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2015 | 480 |
| 3 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе сельского поселения "Село Дуди" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2015 | 250 |
| 4 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе сельского поселения "Поселок Циммермановка" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2015 | 500 |
| 5 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе с. Савинское Савинского сельского поселения | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2015 | 250 |
| 6 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с.Тахта Тахтинского сельского поселения | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2015 | 300 |
| 7 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. Сусанино | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 300 |
| 8 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе п. Де-Кастри Де-Кастринского сельского поселения | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 650 |
| 9 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. Киселевка | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 500 |
| 10 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе поселка Тыр Тырского сельского поселения | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 400 |
| 11 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе поселка Быстринск | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 200 |
| 12 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад п. Решающий | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 150 |
| 13 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе села Большие Санники Санниковского сельского поселения | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 350 |
| 14 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. Солонцы | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 350 |
| 15 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе сельского поселения "Село Софийск" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 480 |
| 16 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад с. Кальма | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 200 |
| 17 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад сельского поселения "Село Калиновка" Ульчского муниципального района Хабаровского края | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 200 |
| 18 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы" сельского поселения "Село Богородское" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 200 |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 1 сельского поселения "Село Богородское" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 350 |
| 20 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 16 с. Мариинское | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 150 |
| 21 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 23 с. Савинское | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 120 |
| 22 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 22 сельского поселения "Село Булава" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 150 |
| 23 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 п. Тыр | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 300 |
| 24 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 11 село Сусанино Сусанинского сельского поселения | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 200 |
| 25 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 сельского поселения "Село Богородское" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 250 |
| 26 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №4 сельского поселения "Село Булава" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 150 |
| 27 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 7 сельского поселения "Село Нижняя Гавань" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 150 |
| 28 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 21 сельского поселения "Село Софийск" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2016 | 200 |
| 29 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 25 сельского поселения "Поселок Циммермановка" | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2017 | 250 |
| 30 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 27 п. Быстринск | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2017 | 150 |
| 31 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 30 с. Большие Санники | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2017 | 150 |
| 32 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 31 п. Мариинский рейд | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2017 | 150 |
| 33 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду села Аннинские Минеральные Воды Сусанинского сельского поселения | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2017 | 150 |
| 34 | Установка систем видеонаблюдения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 29 с.Киселевка | Комитет по образованию совместно с образовательными организациями | 2017 | 200 |

____________

И.о. председателя комитета

по образованию                                                                      Д.А. Куреня