АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2013   № 146-па

с. Богородское

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы»

На основании  Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях обеспечения оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы».

2.	Постановление главы Ульчского муниципального района от 29.08.2011 № 118 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2011-2015 годы» признать утратившим силу.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ульчского муниципального района Лещука А.В.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района	Ю.Л. Данкан

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 22.02.2013 № 146-па

Долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Ульчского муниципального района

на 2013-2016 годы»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Перечень поручений Президента РФ по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 №Пр-701; Решение Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 30.04.2009 №22 «Об организации в границах Ульчского муниципального района электро- и газоснабжения поселений»; Решение Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 30.10.2009 № 63 «Газификация объектов энергетики и жилищного фонда Ульчского муниципального района на 2009-2015 годы»; Постановление главы района от 01.07.2011 №83 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, выполнении и оценке эффективности долгосрочных целевых программ и расходов бюджета Ульчского муниципального района» |
| Дата принятия Программы | Постановление администрации района от «__»____ 2013 года № ___ «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы» |
| Номер и дата учета в реестре долгосрочных целевых программ |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ульчского муниципального района |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации Ульчского муниципального района |
| Цели Программы | Цели Программы: - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг |
| Задачи Программы | Задачи Программы: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - снижение потерь электрической энергии в год; - повышение надежности систем электроснабжения и коэффициента полезного действия электрооборудования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Всего: 1 776 366,50 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2013 г – 59 150,00 тыс. руб., 2014 г – 774 766,50 тыс. руб., 2015 г – 590 450,00 тыс. руб.; 2016 г  352 000,00 тыс. руб. в том числе: Средства бюджета Ульчского муниципального района: 2013 г – 10 950,00 тыс. руб., 2014 г – 90 480,00 тыс. руб., 2015 г – 58 800,00 тыс. руб.; 2016 г  37 000,00 тыс. руб. Средства бюджетов сельских поселений Ульчского муниципального района: 2013 г – 0,00 тыс. руб., 2014 г – 75,00 тыс. руб., 2015 г – 0,00 тыс. руб.; 2016 г  0,00 тыс. руб. Средства бюджета Хабаровского края: 2013 г – 45 000,00 тыс. руб., 2014 г – 683 301,50 тыс. руб., 2015 г – 513 300,00 тыс. руб. 2016 г  315 000,00 тыс. руб. Иные источники финансирования: 2013 г – 3 200,00 тыс. руб., 2014 г – 900,00 тыс. руб., 2015 г – 18 350,00 тыс. руб.; 2016 г  0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации Программы | Реализация программы позволит: - повысить надежность работы коммунальной инфраструктуры района; - снизить потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства; - повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса района; - повысить качество коммунальных услуг предоставляемых потребителям района |
| Исполнители основных разделов долгосрочной целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района |

- Введение

Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2015 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ульчского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

1.1.	Анализ современного состояния систем коммунальной

инфраструктуры Ульчского муниципального района

Жилищно-коммунальные услуги на территории Ульчского муниципального района оказывают 16 предприятий – 2 муниципальных предприятия района, 9 муниципальных предприятий сельских поселений, 1 ведомственное, три общества с ограниченной ответственностью, «Богородская ТЭЦ», «Управляющая компания», «Дудинское КХ» и открытое акционерное общество «Де-Кастринская ТЭЦ».

1.1.1.	Электроснабжение. В районе функционирует 13 дизельных электростанций и 4 электростанций работающих на природном газе. На электростанциях района установлено 77 генерирующих установок суммарной номинальной мощностью 36,831 МВт.

Общая протяжённость линий электропередач напряжением 10-0,4 кВ составляет 569,26 км, из них ВЛ-0,4 кВ – 353,5 км, ВЛ-6 кВ  54,0 и ВЛ-10 кВ -151,3 км. Износ сетей составляет от 40 до 90%.

Эксплуатируются 133 трансформаторных подстанций установленной мощностью 37870 кВА. Средний износ подстанций составляет 65%.

Выработанные ресурсы сетей и физический износ требуют замены устаревшего электротехнического оборудования.

1.1.2.	Переработка и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО). Вывоз мусора от частного сектора, отдельных торговых точек, объектов социально – культурного назначения производится стихийно на свалки ТБО поселений района.

Необходимо упорядочение организации сбора мусора от населения проживающего в частном секторе, наведение порядка на территории свалок и их обустройство, согласно требований к данному виду объектов.

В сфере обращения с бытовыми отходами в районе сложилась критическая ситуация.

Сфера обращения бытовых отходов района, требует незамедлительного вмешательства и улучшения, поскольку она уже давно содержит в себе экологическую и эпидемиологическую опасность.

Район не имеет системы управления отходами, соответствующей современным стандартам. В первую очередь это выражается в отсутствии производства по переработке и утилизации бытовых отходов.

Часть населения осуществляет размещение отходов в не отведенных местах, таким образом, создавая несанкционированное их складирование.

Имеющиеся свалки ТБО не могут считаться полигонами и иметь его статус, так как они не имеют технической документации и эксплуатируются с нарушениями Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

1.2.	Обоснование целесообразности и необходимости развития систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района

программно-целевым методом

В результате длительного срока эксплуатации, невыполнение своевременно ремонтных работ, современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60% до 90%). При этом от 15% до 25% инженерных коммуникаций района отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса в последние годы становилось обеспечение необходимой устойчивости при прохождении очередного отопительного сезона без больших аварий.

Дотационность местного бюджета не позволяет считать районный бюджет основным, а часто и единственным финансовым источником восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции  рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, не платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе района.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения Ульчского муниципального района и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района программно-целевым методом позволит существенно повысить эффективность бюджетных расходов и определить ряд приоритетных направлений на объектах коммунальной инфраструктуры района.

1.3.	Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является  разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района, для:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- проведение инженерно-техническую оптимизации коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального района.

Сроки реализации Программы – 2013 – 2015 годы.

  - Описание основных направлений программных мероприятий

Основные мероприятия Программы связанны с модернизацией и развитием систем электроснабжения и газоснабжения муниципального района, прокладкой новых электрических сетей, закупкой и установкой нового оборудования (согласно Приложению №1).

1.5	Сценарии развития ситуации с применением

программно-целевого метода и общая характеристика

ожидаемых результатов

Реализация Программы с применением программно-целевого метода позволит осуществить мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры района, направленные на:

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства;

- повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса района;

- создание новых рабочих мест;

- повышение качества коммунальных услуг предоставляемых потребителям;

- повышение надежности и качества электроснабжения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

2.	Механизмы реализации долгосрочной целевой программы

Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, представленных в перечне мероприятий, скоординированных по срокам и ответственным исполнителем, призванным обеспечить достижение намеченных результатов.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

	определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

	организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы и т.д.;

	координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

	обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

	внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

	предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

2.1.	Порядок формирования организационно-финансового плана

реализации ДЦП

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении инвестиционных мероприятий программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации по учету исполнения бюджета.

Контроль за расходованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством по проверке расходования бюджетных средств.

Фактические объемы расходования средств, предусмотренных Программой, могут меняться по годам в зависимости от возможностей бюджета Ульчского муниципального района и бюджетов других уровней бюджетной системы.

  - Механизмы корректировки программных мероприятий и

их ресурсного обеспечения

При изменении объемов финансирования мероприятий Программы исполнители Программы, субъект бюджетного планирования вправе вносить на рассмотрение главы района предложения об изменении состава  и сроков выполнения мероприятия Программы.

2.3.	Процедуры обеспечения публичности реализации Программы

Отчет об оценке социально-экономической и бюджетной эффективности реализации Программы и пояснительная записка к нему, а также любые изменения, вносимые в Программу, подлежат опубликованию в официальном печатном издании Ульчского муниципального района и размещению на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района.

3.	Сведения о заказчиках

Заказчиком Программы является администрация Ульчского муниципального района.

4.	Порядок проведения и критерии оценки

эффективности Программы

  - Критерии и целевые показатели эффективности

реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

	количество потерь электрической энергии в год;

	снижение удельного расхода топлива на ДЭС;

	снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Целевой показатель | Ед. измерения | Год реализации долгосрочной целевой программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | отчетный | Последний год (целевое значение) |
| 1 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Богородское | тыс. кВт/час | 1110,1 | 1012,5 | 907,5 | 907,5 | 907,5 | 907,5 |
| 2 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Киселёвка | тыс. кВт/час | 389,1 | 330,7 | 281,1 | 281,1 | 281,1 | 281,1 |
| 3 | Количество потерь электрической энергии в год в п. Циммермановка | тыс. кВт/час | 456,6 | 433,8 | 412,1 | 412,1 | 412,1 | 412,1 |
| 4 | Количество потерь электрической энергии в год в п. Тыр | тыс. кВт/час | 167,8 | 159,4 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| 5 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Тахта | тыс. кВт/час | 349,2 | 314,3 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 |
| 6 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Солонцы | тыс. кВт/час | 150,4 | 135,4 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| 7 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Аннинские Минеральные Воды | тыс. кВт/час | 755,5 | 672,4 | 605,1 | 605,1 | 605,1 | 605,1 |
| 8 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Дуди | тыс. кВт/час | 126,4 | 112,5 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 9 | Количество потерь электрической энергии в год в п. Де-Кастри | тыс. кВт/час | 3615,8 | 3490,2 | 3409,5 | 3409,5 | 3409,5 | 3409,5 |
| 10 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Софийск | тыс. кВт/час | 445,8 | 401,3 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 381,2 |
| 11 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Булава | тыс. кВт/час | 1063,4 | 957,1 | 861,4 | 381,2 | 861,4 | 861,4 |
| 12 | Количество потерь электрической энергии в год в п. Мариинский Рейд | тыс. кВт/час | 847,6 | 728,9 | 626,9 | 381,2 | 626,9 | 626,9 |
| 13 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Савинское | тыс. кВт/час | 166,5 | 149,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| 14 | Количество потерь электрической энергии в год в с. Большие Санники | тыс. кВт/час | 88,2 | 86,1 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 15 | Снижение удельного расхода топлива на ДЭС с. Киселёвка | г/кВт час | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 16 | Снижение удельного расхода топлива на ДЭС п. Тыр | г/кВт час | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 17 | Снижение удельного расхода топлива на ДЭС с. Тахта | г/кВт час | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 18 | Снижение удельного расхода топлива на ДЭС с. Солонцы | г/кВт час | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 19 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Богородское | тыс. руб. | 11265,5 | 10138,9 | 9125,0 | 9125,0 | 9125,0 | 9125,0 |
| 20 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ п. Циммермановка | тыс. руб. | 10478,9 | 9430,9 | 8487,9 | 8487,9 | 8487,9 | 8487,9 |
| 21 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ п. Тыр | тыс. руб. | 764,0 | 687,6 | 618,8 | 618,8 | 618,8 | 618,8 |
| 22 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Тахта | тыс. руб. | 2390,0 | 2151,0 | 1935,9 | 1935,9 | 1935,9 | 1935,9 |
| 23 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Солонцы | тыс. руб. | 504,2 | 478,9 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 |
| 24 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Аннинские Минеральные Воды | тыс. руб. | 5768,2 | 4614,6 | 4153,1 | 4153,1 | 4153,1 | 4153,1 |
| 25 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Дуди | тыс. руб. | 504,9 | 491,8 | 450,5 | 450,5 | 450,5 | 450,5 |
| 26 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ п. Де-Кастри | тыс. руб. | 3078,9 | 2850,4 | 2280,3 | 2280,3 | 2280,3 | 2280,3 |
| 27 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Софийск | тыс. руб. | 5653,8 | 4805,7 | 3844,6 | 3844,6 | 3844,6 | 3844,6 |
| 28 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Булава | тыс. руб. | 6489,5 | 6419,1 | 5071,1 | 5071,1 | 5071,1 | 5071,1 |
| 29 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ п. Мариинский Рейд | тыс. руб. | 4151,5 | 3943,9 | 3155,1 | 3155,1 | 3155,1 | 3155,1 |
| 30 | Снижение эксплуатационных расходов на объектах ЖКХ с. Савинское | тыс. руб. | 87,1 | 79,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

  - Порядок оценки эффективности Программы и расходов бюджета

бюджетных средств Ульчского муниципального района на

реализацию Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования в соответствии с Постановлением главы района от 01.07.2011 № 83 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, выполнении и оценке эффективности долгосрочных целевых программ и расходов бюджета Ульчского муниципального района»

5.	Система контроля за реализацией Программы

Контроль за проведение технических мероприятий и их координация возлагается на отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района, в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством.

6.	Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2013-2016 годах составит 1 777 878 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в Приложении №2.

С целью реализации Программы планируется привлечь финансовые средства краевого бюджета, бюджета Ульчского муниципального района, бюджетов сельских поселений района,  собственные средства организаций коммунального комплекса, привлеченные средства (иные источники разрешенные законодательством РФ).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

_____________

Начальник отдела жилищно-	Р.Н. Бабин

коммунального хозяйства

администрации района	Р.Н. Бабин

|  |  | Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электроснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Строительство модульной электростанции на природном газе с утилизацией тепла в с. Богородское (вторая очередь), в том числе установка 2-х энергоустановок CATERPILLAR САТ – G 3516В. Увеличение мощности с 3,3 до 5,5 МВт | 2013-2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.2. | Приобретение резервного дизельгенератора на ДЭС п. Тыр мощностью 400 кВт | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.3. | Разработка ПСД для реконструкции ДЭС с. Тахта, в том числе приобретения двух дизель-генераторов мощностью по 600 кВт | 2013 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.4. | Реконструкция ДЭС с. Тахта, в том числе приобретение двух дизель-генераторов мощностью по 600 кВт | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.5. | Приобретение резервного дизельгенератора на ДЭС с. Солонцы мощностью 320 кВт | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.6. | Разработка ПСД для реконструкция ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды, в том числе приобретение двух резервных газогенераторов мощностью по 1100 кВт | 2013 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.7. | Реконструкция ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды, в том числе приобретение двух резервных газогенераторов мощностью по 1100 кВт | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.8. | Приобретение и монтаж резервного дизельгенератора АД-100 мощностью 100 кВт на ДЭС с. Дуди | 2015 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.9. | Разработка ПСД для строительства ТЭЦ п. Циммермановка, в том числе реконструкции внутрипоселковых тепловых сетей, реконструкции парокотельной п. Циммермановка с заменой теплоносителя на воду, реконструкция ДЭС с установкой двух газопоршневых электроагрегатов мощностью по 1100 кВт и утилизацией тепла. | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.10. | Строительства ТЭЦ п. Циммермановка, в том числе реконструкции внутрипоселковых тепловых сетей, реконструкции парокотельной п. Циммермановка с заменой теплоносителя на воду, реконструкция ДЭС с установкой двух газопоршневых электроагрегатов мощностью по 1100 кВт и утилизацией тепла. | 2015-2016 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.11. | Завершение строительства второй очереди газопоршневой электростанции п. Де-Кастри, в том числе установка двух газопоршневых энергоустановок CATERPILLAR CAT-G 3520C. Увеличение мощности с 6,0 МВт до 10,0 МВт. | 2015 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.12. | Строительство модульной дизельной электростанции в с. Софийск (мощностью 1412 кВт) | 2013 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.13. | Разработка ПСД для строительства модульной газопоршневой электростанции с котлами утилизаторами тепла в с. Софийск. | 2013 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.14. | Строительство модульной газопоршневой электростанции с котлами утилизаторами тепла в с. Софийск (мощностью 1,5 МВт, в том числе три дизель генератора по 500 кВт | 2013-2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.15. | Приобретение и замена трансформаторных подстанций | 2013-2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.16. | Реконструкция внутрипоселковой сети ЛЭП с. Софийск, находящейся в собственности Ульчского муниципального района 0,4-10 кВ (общая протяженность  29 км) | 2014-2015 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.17. | Приобретение запасных частей дизель-генераторов на ДЭС района | 2013-2016 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| 1.18. | Разработка ПСД на строительство модульной дизельной электростанции с котлами утилизаторами тепла в п. Мариинский Рейд мощностью 2,4 МВт | 2013 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.19. | Строительство модульной дизельной электростанции с котлами утилизаторами тепла в п. Мариинский Рейд мощностью 2,4 МВт | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.20. | Строительство ЛЭП 35 кВ «Богородское  Савинское» строительство ТП 6/35, ТП 35/10 (протяжённостью 57 км.) | 2014-2015 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.21. | Строительство ЛЭП 0,4/10 кВ «Мариинск – Большие Санники» (протяженностью 20 км) | 2014-2015 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.22. | Строительство газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в с. Булава, реконструкция котельной с переводом на природный газ. | 2015 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 1.23. | Реконструкция ЛЭП Белоглинка – Тыр  Кальма | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района |
| 2. Газоснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Разработка ПСД на строительство газопровода-отвода до с. Булава | 2014 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |

________________

Начальник отдела жилищно-	Р.Н. Бабин

коммунального хозяйства

администрации района

|  |  | Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы» |
| --- | --- | --- |

СМЕТА

расходов на долгосрочную целевую программу

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Год | Коды бюджетной классификации расходов бюджетов РФ для расходов бюджета района |  |  |  | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет района | Справочно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет сельского поселения | Привлеченные средства |
|  |  |  |  | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  |  |  |  |
| 1. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Строительство ВЛ и подстанции напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края» первая очередь: строительство второй очереди газопоршневой электростанции с. Богородское, в том числе установка 2-х энергоустановок Caterpillar G 3516В. Увеличение мощности с 3,3 до 5,5 МВт. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2013 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 5000,0 5000,0 | 0,0 0,0 | 45000,0 45000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.2. | Приобретение резервного дизельгенератора на ДЭС п. Тыр мощностью 400 кВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 340,0 | 0,0 | 3060,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Разработка ПСД для реконструкции ДЭС с. Тахта, в том числе приобретения двух дизель-генераторов мощностью по 600 кВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Реконструкция ДЭС с. Тахта, в том числе приобретение двух дизель-генераторов мощностью по 600 кВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 1500,0 | 0,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Приобретение резервного дизельгенератора на ДЭС с. Солонцы мощностью 320 кВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 250,0 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Разработка ПСД для реконструкция ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды, в том числе приобретение двух резервных газогенераторов мощностью по 1100 кВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Реконструкция ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды, в том числе приобретение двух резервных газогенераторов мощностью по 1100 кВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 5000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Приобретение и монтаж резервного дизельгенератора АД-100 мощностью 100 кВт на ДЭС с. Дуди | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 200,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Разработка ПСД для строительства ТЭЦ п. Циммермановка, в том числе реконструкции внутрипоселковых тепловых сетей, реконструкции парокотельной п. Циммермановка с заменой теплоносителя на воду, реконструкция ДЭС с установкой двух газопоршневых электроагрегатов мощностью по 1100 кВт и утилизацией тепла. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Строительства ТЭЦ п. Циммермановка, в том числе реконструкции внутрипоселковых тепловых сетей, реконструкции парокотельной п. Циммермановка с заменой теплоносителя на воду, реконструкция ДЭС с установкой двух газопоршневых электроагрегатов мощностью по 1100 кВт и утилизацией тепла. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2015 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 17500,0 17500,0 | 0,0 0,0 | 157500,0 157500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.11. | Завершение строительства второй очереди газопоршневой электростанции п. Де-Кастри, в том числе установка двух газопоршневых энергоустановок CATERPILLAR CAT-G 3520C. Увеличение мощности с 6,0 МВт до 10,0 МВт. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 5000,0 | 0,0 | 62000,0 | 0,0 | 18000,0 |
| 1.12. | Строительство модульной дизельной электростанции в с. Софийск (мощностью 1412 кВт) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Разработка ПСД для строительства модульной газопоршневой электростанции с котлами утилизаторами тепла в с. Софийск. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Строительство модульной газопоршневой электростанции с котлами утилизаторами тепла в с. Софийск (мощностью 1,5 МВт, в том числе три дизель генератора по 500 кВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2013 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 12500,0 12500,0 | 0,0 0,0 | 112500,0 112500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.15. | Приобретение трансформаторных подстанций в казну района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2013 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 100,0 100,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 75,0 75,0 | 550,0 550,0 |
| 1.16. | Реконструкция внутрипоселковой сети ЛЭП с. Софийск, находящейся в собственности Ульчского муниципального района 0,4-10 кВ (общая протяженность  29 км) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2014 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 225 | 1600,0 1600,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 350,0 350,0 |
| 1.17. | Приобретение запасных частей дизель-генераторов в казну района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2013 2014 2015 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 340 | 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 1.18. | Разработка ПСД на объект «Строительство ВЛ и подстанции напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края» вторая очередь: строительство модульной дизельной электростанции с котлами утилизаторами тепла в п. Мариинский Рейд мощностью 2,4 МВт и строительство ЛЭП 0,4/10 кВ «Мариинск – Большие Санники» (протяжённостью 20 км.) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 |
| 1.19. | «Строительство ВЛ и подстанции напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края» вторая очередь: строительство модульной дизельной электростанции с котлами утилизаторами тепла в п. Мариинский Рейд мощностью 2,4 МВт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 10200,0 | 0,0 | 101991,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20. | «Строительство ВЛ и подстанции напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края» первая очередь: строительство ЛЭП 35 кВ «Богородское  Савинское» строительство ТП 6/35, ТП 35/10 (протяжённостью 57 км.) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2014 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 2250,0 2250,0 | 0,0 0,0 | 47500,0 47500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.21. | «Строительство ВЛ и подстанции напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края» вторая очередь: строительство ЛЭП 0,4/10 кВ «Мариинск – Большие Санники» (протяженностью 20 км) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2014 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 15000,0 15000,0 | 0,0 0,0 | 135000,0 135000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.22. | Строительство газопоршневой электростанции с утилизацией тепла 2,5 МВт, реконструкция котельной с переводом на природный газ в с. Булава. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2015 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 17500,0 17500,0 | 0,0 0,0 | 157500,0 157500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.23 | Разработка ПСД для реконструкция ЛЭП Белоглинка – Тыр  Кальма | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Реконструкция ЛЭП Белоглинка – Тыр  Кальма | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 12500,0 12500,0 | 0,0 0,0 | 112500,0 112500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 2. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка ПСД на строительство газопровода-отвода до с. Булава | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства администрации района | 2014 | 05 | 02 | 7950505 | 226 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО с разбивкой по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ для расходов бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 4950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 |
|  |  |  | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 340 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2013 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 5000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 225 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
|  |  |  | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 690,0 | 0,0 | 5310,0 | 75,0 | 550,0 |
|  |  |  | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 340 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2014 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 74200,0 | 0,0 | 677991,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2014 | 05 | 02 | 7950505 | 226 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 225 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
|  |  |  | 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 200,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 340 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 55000,0 | 0,0 | 512000,0 | 0,0 | 18000,0 |
|  |  |  | 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 340 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 | 05 | 02 | 7950500 | 410 | 35000,0 | 0,0 | 315000,0 | 0,0 | 0,0 |

________________

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства

администрации района	Р.Н. Бабин