- АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 09.06.2014 № 567-па

- с. Богородское

О мерах социальной поддержки граждан, пострадавших от крупномасштабного наводнения 2013 года

Заслушав и обсудив доклад директора КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району» Перцевой С.Ю., информации  начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации района Крикуновой О.А., заведующего сектором по ГО, ЧС и МР администрации района Иващука Ф.В., коллегия при главе Ульчского муниципального района отмечает, что в районе проводится работа по оказанию мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от крупномасштабного наводнения  в августе-сентябре 2013 года.

В районе признаны непригодными в результате наводнения 193 жилых помещений, из них: муниципального и бесхозяйного жилья –110 помещений, помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности – 70.  В районе планируется строительство  жилых домов, в том числе:  110 домов для нанимателей муниципального жилья, 6 домов для собственников жилья.

Меры социальной поддержки предоставляются гражданам в соответствии с федеральным и краевым законодательством: Указом Президента РФ от 31.08.2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха ( Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013  № 923  «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы», Постановлением Правительства Хабаровского края от 20.09.2013   № 282-пр «Об оказании помощи гражданам, пострадавшим в связи  с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территориях отдельных муниципальных образования края  в результате прошедших в летний период 2013 года ливневых дождей, сопровождающихся паводками»,  Постановлением Правительства Хабаровского края от 22.06.2012   № 205-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», Распоряжением Правительства Хабаровского края от 13.08.2013   № 570-рп «Об оказании единовременной  материальной помощи».

Меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения предоставлены 27 собственникам жилых помещений на сумму 48,24 млн. рублей.  Еще 12 собственников получили свидетельства о праве на выплату и в настоящее время подбирают жилье на вторичном рынке.

Всем пострадавшим гражданам, проживавшим в муниципальном и бесхозяйном жилье были предложены варианты предоставления жилых помещений: строительство нового жилья либо приобретение жилья на вторичном рынке. Для возведения новых домов администрацией района заключены муниципальные контракты на строительство  81 дома. На вторичном рынке квартиры будут приобретены 21 семье из числа проживавших в муниципальном и бесхозяйном жилищном фонде.

Контракты на строительство домов в районе заключены с 3 подрядными организациями: ООО «Промнефтегазстрой», ООО «Строительная компания «ООО Строймонтаж ДВ», ООО «СПК «Развитие». На 27.05.2014 г. начаты работы по возведению жилых домов в п. Циммермановка: возведены 4 дома в разной степени готовности, еще на 2 дома готовы фундаменты. В с.Мариинское, п.Мариинский Рейд отставание от графика работ связано с тем, что работы были приостановлены техническим надзором. В с.Богородское работы ведутся с опережением графика, готовы 6 фундаментов и каркасов, ведутся работы по подготовке смежных площадок, завезены материалы.  Подготовлены площадки  под возводимое жилье в с.Солонцы, с.Ухта. В населенных пунктах Софийск, Тыр, Де-Кастри, Булава, Монгол  работы еще не начинались. С подрядчиком ООО «Промнефтегазстрой»  рассматривается возможность расторжения  контракта на строительство домов в населенных пунктах Тыр, Де-Кастри, Булава, Монгол в связи неисполнением обязательств по контракту, подыскивается другой подрядчик.

Выплаты из федерального бюджета по 100,0 тыс. рублей получили 238 человек на сумму 23 млн. 800 тыс. рублей, выплаты из краевого и федерального бюджета по 20,0 тыс. рублей получили 931 человек на сумму 18 млн. 620 тыс. рублей, выплаты из краевого бюджета по 5,0 тыс. рублей получили 190 граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми на общую сумму 950,0 тыс. рублей. Кроме того, компенсацию за утрату урожая на личных подсобных хозяйствах получили 16 семей на сумму 238,2 тыс. рублей. Материальную помощь в связи с затоплением садово-огородного участка получила 1 семья на сумму 10,0 тыс.рублей.

Адресную социальную помощь за счет субсидий, предоставляемых Пенсионным Фондом Российской Федерации,  получили 189 неработающих пенсионеров, попавших в зону затопления, на сумму 945,0 тыс. рублей.

За счет средств  Хабаровского отделения Российского детского фонда в 2013 году получили натуральную помощь  осенними и зимними вещами, обувью, постельными принадлежностями на сумму 300,0 тыс. рублей 48 семей с детьми; 31 семье с детьми, пострадавшим от наводнения, были приобретены письменные столы и стулья для детей на сумму 250,0 тыс. рублей.

Из средств краевого бюджета была оказана помощь 71 ребенку из многодетных, неполных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, пострадавшим от наводнения, в виде комплектов  зимней одежды на сумму 833 тыс. 540 рублей, 194 гражданам пожилого возраста - одеждой, обувью, продуктовыми наборами на сумму 450  тыс. рублей.

Для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ на территории района Правительством края  в район поставлены более 100 тепловых пушек различной мощности, более 100 мотопомп для откачки воды, 24 тыс. пропиленовых мешков, электрокалориферы и другое оборудование, необходимое для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Для оказания помощи пострадавшему населению района  в рамках гуманитарной помощи Правительством края была организована доставка в район кормов для скота (сена), проведен ремонт линии электропередач и приобретены трансформаторы в с.Солонцы, дизельгенераторы для ДЭС района.

В 2014 году в рамках гуманитарной помощи из резервного фонда Правительства Хабаровского края были выделены бюджетные ассигнования в сумме 3 млн. 821 тыс. 150 рублей на мероприятия по проведению неотложных работ по созданию условий, максимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей на территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация в Ульчском муниципальном районе.

Администрацией района, КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району» проведены информационные встречи с гражданами во всех населенных пунктах района, пострадавших от наводнения. На встречах жителям поселений разъяснены права на получение мер социальной поддержки как для граждан, проживавших в частном жилищном фонде, так и для проживавших в муниципальном и бесхозяйном жилищном фонде, а также доведена информация о количестве планируемого к строительству жилья, представлены схемы жилых помещений различной площади, проведена жеребьевка земельных участков.

Учитывая мнение членов коллегии, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению доклад директора КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району» Перцевой С.Ю., информации начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации района Крикуновой О.А., заведующего сектором по ГО, ЧС и МР администрации района Иващука Ф.В., о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших от крупномасштабного наводнения 2013 года.

2. Рекомендовать главам сельских поселений:

2.1.  Организовать разъяснительную работу с населением поселений о необходимости оформления прав на объекты недвижимости в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также по добровольному страхованию жилья и имущества на случай их утраты при возникновении чрезвычайной ситуации.

Срок – постоянно.

2.2. Проводить разъяснительную работу с гражданами об условиях предоставления жилых помещений взамен утраченных в результате наводнения.

Срок – до 01 сентября 2014 г.

2.3. Обеспечить сохранность и целевое использование имущества, переданного администрацией района осенью 2013 года, для проведения аварийно-спасательных работ на территориях поселений, пострадавших в результате крупномасштабного наводнения в августе-сентябре 2013 года.

Срок – постоянно.

2.4. Обеспечить восстановление автомобильных дорог местного значения поселений, подвергшихся разрушению в результате крупномасштабного наводнения.

Срок – до 01 ноября 2014 г.

2.5. Оказывать содействие в организации размещения и питания подрядных организаций, осуществляющих строительство жилых для расселения граждан, пострадавших в результате крупномасштабного наводнения и утративших жилые помещения на территориях поселений.

Срок – постоянно.

3. Рекомендовать КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району» (Перцевая С.Ю.) завершить работу по предоставлению мер социальной поддержки в форме предоставления выплаты денежных средств на строительство или приобретение жилья гражданам - собственникам жилых помещений и членам их семей, признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на территории Хабаровского края в августе-сентябре 2013 года.

Срок – до 01 августа 2014 г.

4. Первому заместителю главы администрации района Лещуку А.В. обеспечить контроль за выполнением графиков работ по строительству жилья для граждан, проживавших в муниципальном и бесхозяйном жилищном фонде, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания в результате крупномасштабного наводнения.

Срок – до 01 сентября 2014 г.

5. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации района (Крикунова О.А.) при уточнении списков граждан, проживавших в муниципальном и бесхозяйном жилищном фонде, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания в результате крупномасштабного наводнения, принимать срочные меры для внесения изменений в технические задания, выдаваемые проектным и подрядным организациям.

Срок – до 01 сентября 2014 г.

6. Отделу ЖКХ администрации района (Бабин Р.Н.) обеспечить завершение процедур приобретения жилых помещений на вторичном рынке, для предоставления гражданам, проживавшим в муниципальном и бесхозяйном жилищном фонде, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания в результате крупномасштабного наводнения.

Срок – до 01 сентября 2014 г.

7. Сектору по ГО, ЧС и МР администрации района (Иващук Ф.В.) продолжить проведение повторных (дополнительных) обследований по заявлениям граждан жилищного фонда района, поврежденного в результате крупномасштабного наводнения осенью 2013 г.

Срок – по мере обращения.

8. Финансовому управлению администрации района (Баскова И.Д.) продолжить выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи утратой имущества пострадавшим гражданам по судебным решениям.

Срок – по мере обращения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.

10. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава района 						  			Ю.Л.Данкан