|  |  | УТВЕРЖДЕН решением Собрания депутатов Ульчского муниципального района |
| --- | --- | --- |
|  |  | от _____________________№__________ |

Форма

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития

Ульчского муниципального района на 2011-2013 годы за январь - декабрь 2012 года

Администрация Ульчского муниципального района

Источник финансирования:

бюджет района, краевой бюджет, федеральный бюджет, привлеченные средства, бюджеты сельских поселений района

Таблица 1 – Объемы финансирования на объекты, реализуемые в рамках  Программы, в отчетном  2012 году

| № | Наименование объекта | Годы | Итого | Бюджет района | Иные источники финансирования (справочно) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджеты сельских поселений | Привлеченные средства (иные источники, разрешенные законодательством) |
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты капитального строительства, относящиеся к собственности Ульчского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населенных пунктов Ульчского района | 2012 | 12600,0 | 0 | 0 | 12600,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Пришкольный интернат. Спальный корпус на 35 мест в п. Тыр Ульчского района | 2012 | 822,95 | 822,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Акушерский корпус МУЗ РБ №1 с. Богородское (строительство) | 2012 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Реконструкция больницы в п. Циммермановка | 2012 | 8994,8 | 3600,0 | 0 | 5394,8 | 0 | 0 |
| 1.7. | Школа в с. Мариинск (строительство) | 2012 | 28978,0 | 10078,0 | 0 | 18900,0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Газопоршневая электростанция на природном газе в с. Богородское (2-я очередь) (строительство) | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Газопоршневая электростанция на природном газе с утилизацией тепла и газовая котельная в п. Циммермановка Ульчского района (строительство) | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 2012 | 54395,75 | 14500,95 | 0 | 39894,8 | 0 | 0 |

Таблица 2 – Отчет о выполнении мероприятий Программы в отчетном 2012 году

| №п/п | Мероприятие | Отчетная информация о выполнений мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала района |  |  |
| 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью |  |  |
| 1.1.1. | Реализация районной программы «Жилье для молодых семей» | 14 августа 2012 года между Министерством строительства Хабаровского края и администрацией Ульчского муниципального района подписано Соглашение № 2 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Ульчского муниципального района на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в 2012 году на общую сумму 2180,6 тыс. рублей. В результате в 2012 году выдано 4 Свидетельства молодым семьям на получение социальных выплат на сумму 4442,9 тыс. рублей, в т.ч. 3292,7 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 548,8 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 601,4 тыс. рублей за счет бюджета района. Таким образом 4 семьи улучшили свои жилищные условия |
| 1.1.2. | Проведение ежегодного молодежного форума | В 2012 году было принято решение проводить Форум молодежи района не ежегодно, а один раз в два года, а в года, когда Форум молодежи проводиться не будет, проводить Слет актива детских и молодежных общественных движений. 01 марта 2012 года впервые был проведен Слет актива детских и молодежных общественных движений Ульчского района, где было принято решение о создании координационного Совета молодежи, занятой в различных областях экономики и социальной сферы. Участие в слете приняли 70 человек |
| 1.1.3. | Проведение новогоднего приема учащихся старших классов общеобразовательных учреждений района Главой района | Новогодний прием лучших учеников, победителей олимпиад и соревнований, активистов детских и молодежных общественных движений проведен 25 декабря 2012 году в с. Богородское. Всего в мероприятии приняли участие 116 школьников и 16 руководителей, 7 человек было награждено благодарственными письмами |
| 1.1.4. | Проведение районного конкурса команд КВН среди школьников, участия в краевом конкурсе команд КВН | Мероприятие выполнено не было в связи с отсутствием финансирования |
| 1.1.5. | Организация участия в краевых конкурсах «Молодая семья года», «Лучший по профессии», Слете церемониальных отрядов | В данных конкурсах район участие не принимал в связи с отсутствием финансирования |
| 1.1.6. | Организация участия в спартакиаде «Сельские спортивные игры» среди муниципальных районов Хабаровского края, краевой Спартакиаде среди общеобразовательных учреждений | В 2012 году сборные команды района приняли участие в соревнованиях по баскетболу, шахматам и настольному теннису спартакиады «Сельские спортивные игры», сборная по настольному теннису заняла 1 общекомандное место, в личном зачете участники заняли 1 место среди женщин, 2, 3 место среди мужчин |
| 1.1.7. | Проведение районных соревнований среди молодежи | В 2012 году проведены соревнования по баскетболу среди мужских команд, посвященных «Дню физкультурника», приняло участие пять команд из сельских поселений района. Проведен открытый турнир по баскетболу среди команд девушек в п. Де-Кастри, в соревнованиях приняло участие четыре школы. Проведена Спартакиада среди общеобразовательных учреждений района по шести видам спорта: баскетбол среди юношей и девушек, легкой атлетике, шахматам, мини-футболу, настольному теннису. Участие приняли 296 учащихся из 12 школ района. Хороших спортивных результатов добились учащиеся Богородской средней школы, занимающиеся борьбой самбо. Не однократно выезжали в разные города Хабаровского края, где завоевали в личном первенстве первое место в Дальневосточном турнире и третье место в первенстве Хабаровского края по борьбе самбо среди юношей |
| 1.1.8. | Организация отдыха детей и молодежи района в загородных лагерях | В 2012 году 19 детей отдохнули на профильных сменах КГБОУ ДОД «ХК ЦВР «Созвездие», 4 детей – в оздоровительном центре «Океан» Приморского края |
| 1.2. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры |  |  |
| 1.2.1. | Строительство социально-общественного центра в с. Калиновка (2-я очередь) | Средства из бюджета района не выделялись, строительство объекта включено в краевую программу КМНС на 2015 год |
| 1.2.2. | Проведение капитального ремонта здания Булавинской детской школы искусств | Средства на проведение капитального ремонта отсутствуют. В целях поддержания технического состояния здания в 2012 году проведен косметический ремонт. |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт отопительной системы в доме культуры с. Савинское | Произведен капитальный ремонт системы отопления в сельском Доме культуры с. Савинское: установлен твердотопливный котел, подведен силовой кабель, установлен трехфазный счетчик первого класса точности. В кабинете директора СДК произведен ремонт пола (замена сгнивших балок, досок) |
| 1.2.4. | Ремонт крыши в домах культуры сел Булава, Тахта, поселок Циммермановка | Ремонт крыши в сельском Доме культуры с. Булава был проведен в 2011 году, средства на ремонт крыш в Домах культуры п. Циммермановка и с. Тахта не выделены, в связи с недостатком средств в бюджете |
| 1.2.5. | Установка автоматической пожарной сигнализации в домах культуры населенных пунктов Тахта, Солонцы, Большие Санники, Савинское, Решающий, Быстринск, Мариинск | Установка автоматической пожарной сигнализации в домах культуры населенных пунктов Тахта, Солонцы, Большие Санники, Савинское, Решающий, Быстринск, Мариинск была произведена в 2011 году |
| 1.2.6. | Организация празднования государственных праздников, ежегодного районного фестиваля | 9 мая 2012 года в с. Богородское, п. Де-Кастри были проведены традиционные легкоатлетические эстафеты, посвященные празднованию Дня Победы в ВОв. На День независимости России в с. Богородское проведены районные соревнования по мини-футболу спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Ульчского муниципального района. На День государственного флага России, День Конституции РФ проведены товарищеские встречи по игровым видам спорта в с. Богородское, п. Де-Кастри, п. Циммермановка. В Спартакиаде «Азарт, Здоровье, Отдых!» районного фестиваля народного художественного творчества приняло участие 126 спортсменов 7 сельских поселений района. Всего за 2012 год в учреждениях культуры проведено 4067 мероприятий, из них посвященных празднованию государственных праздников 425 различной жанровой направленности: митинги, массовые гуляния, торжественные вечера, праздничные концерты, детские утренники, тематические вечера, устные журналы, развлекательно игровые и познавательные программы, конкурсы, выставки, беседы, уроки знаний, часы истории и др. В рамках районного фестиваля народного творчества проведен смотр коллективов художественной самодеятельности, в котором приняли участие 23 коллектива, с количеством участников 253 человека, конкурс эстрадной песни «Музыкальный калейдоскоп» - 30 участников, районная фотовыставка «Наш край в объективе фотокамер - 12 участников, выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Мастера земли родной» - 16 участников. Всего в фестивале приняли участие 311 человек |
| 1.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, организация мероприятий по охране окружающей среды, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |
| 1.3.1. | Реконструкция очистных сооружений с. Богородское | Подготовлен проект программы «Реконструкция системы хозяйственно-бытового назначения с. Богородское». Подана заявка в краевой перечень краевых адресных инвестиционных программ для начала работ по реконструкции в 2014 году |
| 1.3.2. | Реконструкция канализационных сетей с. Богородское |  |
| 1.3.3. | Реконструкция очистных сооружений с. Аннинские Минеральные Воды | Специализированные работы по данному объекту реконструкции не проводились в связи с отсутствием финансирования |
| 1.3.4. | Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ульчского муниципального района | Постановлением главы Ульчского муниципального района от 23.03.2008 №71 «О создании и использовании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ульчского муниципального района» определена номенклатура материального резерва необходимого для его создания. Материальные резервы в соответствии с номенклатурой составляют 1179 тыс. руб. В 2012 году на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС было предусмотрено 197,6 тыс. руб. Все средства финансового и имевшегося материального резерва были использованы на предупреждение ЧС на объектах ЖКХ и объектах социальной сферы. Приобретение материалов необходимых для проведения мероприятий для предупреждения ЧС на объектах ЖКХ производились также за счёт средств резервного фонда администрации района |
| 1.3.5. | Проведение информационной пропаганды среди населения района антитеррористической направленности | Постановлением главы Ульчского района от 16.08.2007 № 202 «О создании районной антитеррористической комиссии Ульчского муниципального района» утвержден состав антитеррористической комиссии района. Председателем антитеррористической комиссии является глава муниципального района. В состав комиссии входят 8 человек. Комиссия проводит заседание на основании плана работы на год или по мере необходимости. Случаев (попыток) проникновения на охраняемые потенциально опасные объекты в 2012 году не зарегистрировано. На ПОО, объектах энергетики, теплоснабжения и водоснабжения расположенных на территории района, для предотвращения несанкционированного проникновения и террористических актов, прилегающая территория оборудована инженерными заграждениями. Охрана потенциально опасных объектов осуществляется силами вневедомственной охраны, объектов обеспечения жизнедеятельности населения силами организаций. За отчётный период террористических актов, на их территории, не зарегистрировано. В 2012 году проведено 2 тренировки антитеррористической направленности проводимой ФСБ РФ по Хабаровскому краю по действиям при угрозе террористического акта в местах с массовым пребыванием людей. Сектором по ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации района совместно с ОМВД России по Ульчскому району разработан «План ликвидации последствий возможного террористического акта на территории Ульчского района». В Плане отражены основные задачи, решаемые в ходе проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ, замысел действий сил при ликвидации ЧС, связанных с проведением возможных террористических актов, состав группировки сил и средств при ликвидации ЧС, отработана схема организации управления при проведении мероприятий, связанных с проведением возможных терактов. Резерв группировки сил и средств составляет: 45 чел. л/с и 9 ед. различной техники. Мероприятия по своевременному оповещению и информированию населения будет осуществляться через службу связи, оповещения и информирования («Ч» + 00.15 – 00.20) ГО района. Потенциально опасные объекты оснащены локальными системами оповещения. Подъезды к ПОО защищены инженерными заграждениями (ж/б блоками). При оповещении в местах массового скопления людей, планируется использования уличных громкоговорителей и спецмашин ГИБДД. При проведении массовых культурных и спортивных мероприятий проводится обследование мест проведения зрелищных мероприятий (стадионы, спортивные и актовые залы учебных заведений, дома культуры, клубы) |
| 1.3.6. | Проведение информационной пропаганды среди населения по противопожарной тематике | В рамках правового регулирования в пределах компетенции Ульчского муниципального района и глав сельских поселений принято 100% нормативных правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории района и территориях сельских поселений. Во всех населённых пунктах района, где нет пожарных частей, главами сельских поселений созданы добровольные пожарные дружины, которые оснащены средствами и оборудованием для тушения пожаров до прибытия подразделений противопожарной службы. Обучение населения мерам пожарной безопасности на территории района осуществляется путём распространения листовок, буклетов, памяток, печатанием статей в районной газете «Амурский маяк» и в информационных листках сельских поселений на противопожарную тематику и по порядку действий в случае обнаружения пожара в быту и в лесу |
| 1.3.7. | Выполнение мероприятий по организации выполнения Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Ульчского муниципального района | Главами сельских поселений района совместно с ГИМС района и сектором ГО, ЧС и МР администрации района постоянно проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение происшествий на водных объектах. Это установка знаков запрещающего характера, проведение информационной пропаганды среди населения. Совершенствуется нормативно-правовая база. Решением собрания депутатов Ульчского муниципального района Хабаровского края от 21.08.2009 № 50 утверждено «Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах Ульчского муниципального района, охране их жизни и здоровья». В соответствии со временем года распоряжением главы района разрешается и запрещается использование маломерных судов. Контроль за обеспечением безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории района, осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности через сектор ГО ЧС администрации района. Вопросы безопасности людей на водных объектах района отражаются в плане работы сектора по ГО, ЧС и мобилизационной работе на год, также вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах ежегодно рассматривается на заседании коллегии при главе района по защите населения и территории Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России на территории муниципального района базируется в с. Богородское. В штате состоит 6 человек. Имеется 2 единицы техники - катер «Амур», оперативный автомобиль. Поисково-спасательных формирований на территории района нет. Аварийно-спасательные формирования по поиску и спасению людей на водных территориях муниципального района в 2012 году не привлекались |
| 1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление текущих ремонтов образовательных учреждений | В ходе проведения в образовательных учреждениях района текущих ремонтов особое внимание было уделено проведению работ по устранению замечаний Роспотребнадзора. Во всех учреждениях проведены косметические ремонты. Всего на проведение ремонтных работ из средств местного бюджета выделено 11373 тыс. руб. |
| 1.4.2. | Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях общего и дошкольного образования | Противопожарные мероприятия в учреждениях образования района включают в себя комплекс мер по поддержанию в работоспособном состоянии и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, выполнению работ направленных на повышение электробезопасности, приобретение первичных средств пожаротушения. Всего на эти мероприятия из средств местного бюджета выделено 2908,7 тыс. руб. |
| 1.4.3. | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, приобретение мягкого инвентаря | Из средств местного бюджета на приобретение мебели и оборудования выделено 1456,8 тыс. руб., на приобретение мягкого инвентаря - 161,3 тыс. руб. Всего из средств местного бюджета выделено 1618,1 тыс. руб. |
| 1.4.4. | Повышение квалификации работников образования | На меры по повышению квалификации работников образования из средств местного бюджета выделено 849,5 тыс. руб. |
| 1.4.6. | Строительство спального корпуса пришкольного интерната на 35 мест в п. Тыр | Подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы по проекту. Строительство объекта не начато в 2012 году в связи с несоответствием краевых нормативных правовых актов (в Перечень объектов капстроительства данный объект включен, но средства краевого бюджета по нему не предусмотрены). В 2013 году продолжает решаться вопрос о финансировании строительства. |
| 1.4.7. | Строительство школы в с. Мариинск | В связи с расторжением Договора пожертвования (денежных средств) в 2011 году исчез источник финансирования строительства объекта в виде привлеченных средств от ООО «Газпром», решением вопроса о краевом финансировании, строительство начато в 2012 году, освоено 28978,0 тыс.руб. Ввод в эксплуатацию 2014 год |
| 1.4.8. | Выполнение муниципальной программы «Здоровье школьников Ульчского муниципального района на 2010-2012 годы» (решение Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 25.12.2009 № 114) | В 2012 году реализованы следующие основные мероприятия Программы: Раздел 2. Укрепление учебно-материальной базы исполнено на 66 %. Из запланированных 450 тыс. руб. освоено на приобретение школьной мебели, ламп дневного освещения, светильников, спортивного инвентаря и оборудования, приобретение учебников по специальной программе 8 вида в числе другой литературы, происходила замена технологического и холодильного инвентаря, приобретение кухонного инвентаря 300,0 тыс. руб. П. 2.6. Медицинского оборудования на запланированную сумму 150,0 тыс. руб. муниципального бюджета приобретено не было. Раздел 3. Лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия, где одним из направлений деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей в школе-организация питания, направленная на повышение защитных сил организма. Из запланированных 3340,0 тыс. руб. освоено 97,5 %, это 3257,0 тыс.руб. По итогам 2012 года п. 3.1. Выделение компенсационных средств на питание учащихся 1-4 классов выполнен на 100%. Из запланированных 250,0 тыс. руб. израсходовано 250,0 тыс.руб. На бесплатное питание учащихся (п.3,2,) было запланировано 1400,0 тыс. руб., выделено из краевого бюджета и использовано 1332,0 тыс.руб. Не в полной мере были потрачены средства на приобретение медицинских препаратов, не было поступлений запланированной спонсорской помощи в сумме 10,0 тыс. руб. П 3.8. Приобретение дезинфектантов нового поколения выполнен в соответствии с программой на 100,0 тыс. руб. На проведение массовых спортивных мероприятий израсходовано по программе 25,0 тыс. р., на мероприятия в сфере отдыха и оздоровления-1000,0 тыс.р. Раздел 4 и 6 программы не реализованы, не было обучения педагогических кадров по проблемам психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, сумма 5,0 тыс.руб. из муниципального бюджета не выделялась, спонсорских вливаний на мероприятия раздела 6 на сумму 34,0 тыс. руб. не было. Раздел программы Информационно-просветительская работа выполняется в полной мере без использования денежных средств, т.к. спонсорская помощь не оказывалась. Была проведена декада «Здоровье и здоровый образ жизни», акция «Будущее без наркотиков», а также проведение других конкурсов. Раздел 5 Научно-методическое обеспечение реализован в 2012 году на запланированные 10,0 тыс. руб. В соответствии с разделом программы Организационные мероприятия, между комитетом по образованию и муниципальными учреждениями здравоохранения заключены соглашения о совместной работе. Раздел программы Информационно-просветительская работа выполняется в полной мере без использования денежных средств, т.к. в 2012 году спонсорская помощь не оказывалась. Была проведена декада «Здоровье и здоровый образ жизни», акция «Будущее без наркотиков», а также проведение других конкурсов. За 2012 год объем финансирования данной программы составил 3567,0 тыс. руб. из запланированных 3839,0 тыс. руб. Раздел 1. Организационные мероприятия п. 1.10. Проведение смотра-конкурса по организации оздоровительной работы в ОУ выполнен на сумму 20,0 тыс. руб. Раздел 2. Укрепление учебно-материальной базы исполнено на 68 % из запланированных 945,0 тыс. руб, реализовано на 645,0 тыс. руб. Приобретений медицинского оборудования за счет средств муниципального бюджета в общеобразовательные учреждения не производилось. Раздел 3. Лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия выполнен на сумму 9569,4 тыс. руб., что составляет 97 % от запланированных 9886,0 тыс. руб. Раздел 4 и 6 программы не реализованы, обучение педагогических кадров по проблемам психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних не проводилось, сумма 10,0 тыс.руб. из муниципального бюджета не выделялась, спонсорских вливаний на мероприятия раздела 6 на сумму 90,0 тыс. руб. не было. Раздел 5 Научно-методическое обеспечение реализован на 100 %, на сумму 30,0 тыс. руб. Таким образом, подводя итоги реализация программы за 2010-2012 год из запланированных 10981,0 тыс. руб., выполнена на 10265,0 тыс. руб., что составляет 94% |
| 1.5. Организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |  |  |
| 1.5.1. | Строительство акушерского корпуса МБУЗ «Районная больница №1» с. Богородское | Проектирование ведет КГКУП «Служба заказчика» министерства строительства Правительства Хабаровского края. В 2012 году по данному объекту финансирование краевого бюджета составило 3,0 млн.рублей на завершение проектно-изыскательских работ и корректировку проектно-сметной документации. |
| 1.5.2. | Реконструкция больницы в п. Циммермановка | В 2012 году в рамках краевой программы «Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 2011-2012 годы» продолжался капитальный ремонт здания участковой больницы п. Циммермановка на сумму 5394,8 тыс. руб. За счет средств бюджета района в 2012 году направлено 3600 тыс. рублей МБУЗ «Районная больница №2» п.Де-Кастри на проведение капитального ремонта здания участковой больницы в п.Циммермановка. Средства местного бюджета будут освоены полностью в 2013 году после завершения работ по благоустройству прилегающей территории. |
| 1.5.3. | Выполнение противопожарных мероприятий учреждений здравоохранения района | На противопожарные мероприятия в 2012 году учреждениями здравоохранения израсходовано 571,6 тыс. руб. |
| 1.5.4. | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения района, выполнение текущих ремонтов | На приобретение медицинского оборудования в 2012 году израсходовано средств краевого бюджета 17941,5 тыс. руб., из бюджета района средств не поступало, выполнение текущих ремонтов на сумму 5044,5 тыс. руб. |
| 1.5.5. | Повышение квалификации работников здравоохранения | В 2012 году специалисты прошли обучение в ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края. На эти цели израсходовано 674,0 тыс. руб. |
| 1.5.6. | Ремонт кровли участковой больницы п. Мариинский Рейд | Мероприятие выполнено не было в связи с отсутствием финансирования |
| Направление 2. Формирование благоприятных условий инвестиционного и экономического развития района |  |  |
| 2.1. Повышение инвестиционного потенциала, формирование экономического и делового имиджа района |  |  |
| 2.1.1. | Формирование заявок на участие в краевых и федеральных целевых программах | Формирование заявок на участие в краевых и федеральных целевых программах производилось согласно решению Собрания депутатов от 28 января 2011 года № 266 «О принятии Стратегического плана комплексного социально-экономического развития Ульчского муниципального района до 2025 года» |
| 2.1.2. | Размещение информации об инвестиционных продуктах района в различных информационных ресурсах, в т.ч. на официальном сайте администрации района, содействие местным производителям в привлечении инвесторов | На Всероссийском инвестиционном Интернет–портале «ХЕЛПИНВЕР» размещены: инвестиционный проект гостиницы (парк-отель) «Охотничья усадьба» в с. Сусанино и информация об основных инвестиционных ресурсах и площадках района. В министерство экономического развития и внешних связей края сформированы и направлены инвестиционные проекты по развитию туризма «Создание этнических деревень в селах Булава, Кольчем, Монгол», Парк-отель «Охотничья усадьба», грязелечебница «Сомон», «Стойбище Майя и неолит» |
| 2.1.3. | Участие в инвестиционных ярмарках, выставках и пр. | Район участия в инвестиционных ярмарках, выставках не принимал. На Всероссийском инвестиционном Интернет–портале «ХЕЛПИНВЕР» размещены: инвестиционный проект гостиницы (парк-отель) «Охотничья усадьба» в с. Сусанино и информация об основных инвестиционных ресурсах и площадках района размещены. В министерство экономического развития и внешних связей края сформированы и направлены инвестиционные проекты по развитию туризма «Создание этнических деревень в селах Булава, Кольчем, Монгол», парк-отель «Охотничья усадьба», грязелечебница «Сомон», «Стойбище Майя и неолит». |
| 2.2. Содействие повышению занятости населения |  |  |
|  | Реализация плана мероприятий по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда Ульчского муниципального района на 2010-2013 годы (постановление главы района от 27.09.2010 №167 «Об утверждении плана мероприятий по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда Ульчского муниципального района на 2010-2013 годы») | Совместно с Фондом поддержки малого предпринимательства Нижнего Амура, КГКУ «Центр занятости населения Ульчского района» в течение 2012 года проведено 25 выездных совещания в сельских поселениях района с общим числом участников более 250 человек. По краевой программе «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан», реализуемой Центром занятости населения Ульчского района, было создано 238 рабочих мест, в том числе 156 рабочих мест временного трудоустройства, 45 рабочих мест по программным мероприятиям. Кроме того создано 37 дополнительных рабочих мест, на которые трудоустроены безработные граждане. Общая сумма полученных субсидий за счет средств краевого бюджета составила 3,7 млн.руб. В результате проведенных мероприятий численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 30,9%, уровень официальной безработицы составил 5,7 %. Количество занятых в экономике района составило 8,9 тыс.чел. или 49,9 % от среднегодовой численности населения |
| 2.3. Совершенствование владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района |  |  |
| 2.3.1. | Сопровождение программного продукта ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) | Сопровождение программного продукта ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) ведется |
| 2.3.2. | Формирование земельных участков для строительства объектов на территории муниципального района | В 2012 году для строительства объектов на территории муниципального района сформировано 55 участков общей площадью 119,6 тыс. кв. м |
| 2.3.3. | Подготовка каталога координат границ поворотных точек муниципальных образований | В 2012 году внесены в Государственный Кадастр Недвижимости границы муниципальных образований района - Киселевское, Булава, Де-Кастринское, Тырское, Быстринское, Калиновка, Софийск, Санниковское, Солонцовское, Циммермановка, Ухта, Дуди, Тахтинское, Нижняя Гавань, Мариинское. По остальным муниципальным образованиям проводится работа по постановке границ на государственный кадастровый учет |
| 2.4. Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений |  |  |
| 2.4.1. | Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населенных пунктов Ульчского района | В 2012 году осуществлялись работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта, получено заключение экспертизы. |
| 2.4.2. | Реконструкция ЛЭП с. Булава | В 2012 году выполнялся выборочный ремонт ЛЭП с.Булава, за счет средств энергоснабжающей организации МУП «Булавинское ТЭП». Отремонтирован 1,5 км. внутрипоселковой ЛЭП на сумму 223,2 тыс.руб. Для устойчивого электроснабжения потребителей поселения администрацией района в 2012 году приобретены запасные части для ремонта дизель-генератора ДГА -72, на сумму 323,0 тыс. руб. и трансформаторная подстанция ТМГ 250/0,4, мощностью 250 кВА, стоимостью 174,0 тыс. руб. |
| 2.4.3. | Строительство газопоршневой электростанции на природном газе в с. Богородское (2-я очередь) | Не выполнено. Строительство второй очереди ГПЭС с. Богородское включено в проект федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» с привлечением средств федерального и краевого бюджетов. Срок реализации проекта с 2014 по 2018 годы. ПСД находится в стадии прохождения государственной экспертизы |
| 2.4.4. | Строительство газопоршневой электростанция на природном газе с утилизацией тепла и газовая котельная в п. Циммермановка Ульчского района | Не выполнено. Министерством ЖКХ Хабаровского края прорабатывается вопрос о привлечении частных инвесторов на выполнение мероприятий по строительству газопоршневой электростанция на природном газе с утилизацией тепла и газовой котельной в п. Циммермановка Ульчского района |
| 2.4.5. | Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности | Согласно мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2010-2015 годы» утвержденной Собранием депутатов Ульчского муниципального района от 29.01.2010 № 254 отраслевыми комитетами администрации района в 2012 году проведены обязательные энергетические обследования: образование – 38 объектов (на сумму 2238,590 тыс.руб.), культура – 5 объектов (на сумму 798,0 тыс.руб.), МКУ «Сервис» - здания администрации района (на сумму – 98,84 тыс.руб.) |
| 2.4.6. | Реализация мероприятий по предотвращению безучетного потребления электроэнергии, рациональному использованию топлива и сокращению коммерческих потерь электроэнергии | В рамках мероприятий по сокращению коммерческих потерь теплоэнергии ,электроэнергии и рациональному использованию топлива предприятиями ЖКХ района, утвержденных постановлением администрации Ульчского муниципального района от 04.04.2012 № 94-па «О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2011-2012 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Ульчского муниципального района и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2012-2013 года» продолжалась работа по установке контрольных приборов учета электроэнергии на вводах потребителей. Принятые меры позволили снизить коммерческие потери в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2 %, с 1,5 до 0,3 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация электрической энергии увеличилась на 1352,749 тыс. кВт.час. Общие потери за пять лет удалось уменьшить с 45,6 в 2006 году до – 18,4 % по итогам работы за 2012 год, при утвержденных в тарифах 18,1 % За 2012 год общие потери составили 18,4 процентов. Сверхплановые потери за 2012 год составили 126,976 тыс. кВт.час., против 699,557 тыс. кВт.час. за аналогичный период 2011 года. Одновременно продолжается работа по учету, хранению и отпуску топлива. Постановлением главы района утвержден штаб для координации работ по завозу и приему топливно-энергетических ресурсов в навигационный период. Ведется работа по оснащению ДЭС района контрольными приборами учета расхода топлива. В 2012 году установлены контрольные приборы учета расхода топлива на ДЭС с. Дуди (МУП «Дудинский ТЭК», с. Солонцы (МУП «Солонцовское КХ), с. Тахта (МУП «Тахтинский ЖЭК»), п. Тыр (МУП «Тырское КХ»), с. Кизи и с. Чильба (МУП «ЖКХ Де-Кастринского СП»), аналогичные приборы учета на ДЭС с. Софийск, п. Циммермановка, с. Киселевка установлены ранее |
| 2.4.7. | Осуществление мероприятий по подготовке к отопительному периоду | Мероприятия по подготовке коммунальных объектов Ульчского муниципального района Хабаровского края к отопительному сезону 2012/2013 года утверждены постановлением администрации Ульчского муниципального района от 04.04.2012 № 94-па «О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2011-2012 года предприятиями жилищно- коммунального хозяйства Ульчского муниципального района и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2012-2013 года». Отделом ЖКХ администрации района осуществлялся жесткий, действенный контроль за исполнением мероприятий. Всего в 2012 году на подготовку объектов теплоэнергетического комплекса района к зиме направлено 48,1 млн. руб., в том числе: за счёт средств бюджета Ульчского муниципального района 15,4 млн. руб., средства краевого бюджета 27,6 млн. руб., средств предприятий ЖКХ – 32,7 млн. руб. |
| 2.4.8. | Реализация мероприятий муниципальной программы газификации объектов энергетики и жилищного фонда Ульчского муниципального района на 2009-2015 годы (решение Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 14.10.2009 № 63 «Об утверждении районной Программы «Газификация объектов энергетики и жилищного фонда Ульчского муниципального района на 2009-2015 годы») | В 2012 году, в рамках мероприятий муниципальной программы газификации объектов энергетики и жилищного фонда Ульчского муниципального района проводились работы по газификации жилых домов по ул. Школьной п. Де-Кастри и строительству магистрального газопровода низкого давления (490 м) по ул. Свердлова в с. Богородское |
| 2.5. Создание условий для транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности вне границ населенных пунктов, создание условий для обеспечения поселений услугами связи |  |  |
| 2.5.1. | Строительство и официальное открытие ледовых переправ п. Циммермановка – с. Киселевка, с. Дуди – с. Савинское, с. Ухта – с. Богородское | С целью организации транспортного сообщения между населенными пунктами в границах района в январе 2012 года были обустроены и открыты ледовые переправы с. Дуди – с.Савинское, с.Ухта – с.Богородское, с.Тахта – с.Кальма, с.Кальма – п.Тыр, п.Тыр – с.Сусанино, с.Киселелвка – п.Циммермановка |
| 2.5.2. | Дорожная деятельность (ремонт и содержание) в отношении дорог общего пользования местного значения района | На содержание дорог за счет средств бюджета Ульчского муниципального района в 2012 году направлено 13243,2 тыс. руб., приобретение дорожной техники - 11284,2 тыс.руб. В целях обеспечения сохранности дорог местного значения, между администрацией района и ОАО «Сибтрубопроводстрой» заключен договор на выполнение ремонта автодороги «Подъезд к с.Софийск» |
| 2.5.3. | Создание условий реализации федеральной программы перехода на цифровое телерадиовещание, установке второго и третьего мультиплексов | В рамках реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» с 2010 года в Ульчском муниципальном районе начато строительство сети наземного цифрового вещания. В 2012 году начато строительство цифрового ретранслятора в с.Софийск |
| 2.5.4. | Согласование земельных участков под строительство станции сотовой связи | В 2012 году монтаж оборудования сотовой связи на территории района не производился |
| 2.5.5. | Согласование земельных участков под строительство волоконно-оптической линии связи Селихино-п. Лазарево и автоматических телефонных станций в рамках реализации проекта «Строительство ВОЛП Селихино-п.Лазарево» с увеличением количества каналов межстанционной связи и получением доступа к высокоскоростному Интернету всех населённых пунктов района | В 2012 году запущено оборудование передачи данных посредством волоконно-оптический линии связи в п. Решающий |
| 2.6. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |
| 2.6.1. | Разработка мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства в поселениях, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | В 2012 году зарегистрировано 15 сельскохозяйственных предприятий. Численность занятых возросла к 2011 году на 36,4%. Создано 45 новых рабочих мест. Финансовая поддержка начинающим предпринимателям оказана за счет центра занятости населения в сумме 3744 тыс. руб., за счет грантовых средств - 1500 тыс. руб. Отделом экономики и статистического учета администрации Ульчского муниципального района разработан проект долгосрочной целевой программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в сельских поселениях, расширении рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульчском муниципальном районе на 2013 – 2017 годы» |
| 2.6.2. | Реализация районной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2010-2012 годы» (решение Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 28.04.2010 № 158 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2010-2012 годы») | В декабре 2011 года принято решение Собрания депутатов Ульчского муниципального района о признании утратившим силу Решения Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 28.04.2010 №158 «Об утверждении районной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2010-2012 годы» |
| 2.6.3. | Разработка ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы» | Постановлением администрации Ульчского муниципального района от 19.04.2012 № 133-па утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2012-2017 годы» |
| 2.6.4. | Содействие развитию торгово-розничной сети (проведение семинаров, круглых столов, оказание информационной и методической помощи, осуществление мониторинга цен на социально-значимые товары) | В течение 2012 года оказывалась методическая помощь руководителям предприятий торговли по вопросам, связанным с торговым обслуживанием населения, по вопросам соблюдения законодательства в вопросах защиты прав потребителей предприятиями торговли. Через средства массовой информации, районную газету «Амурский маяк» информировали руководителей предприятий, население о качестве реализуемых отдельных групп товаров через торговую сеть района. Еженедельно специалистами сектора учета и прогнозирования проводится анализ цен на социально-значимые товары согласно перечня, нарушений в ценообразовании на данную группу товаров не было |
| Направление 3. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни и развития системы традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера |  |  |
| 3.1. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района |  |  |
| 3.1.1. | Проведение районного круглого стола для представителей районной общественной организации ассоциации коренных малочисленных народов Севера, общин, органов местного самоуправления по вопросам традиционной хозяйственной деятельности | Круглый стол проведен 29 февраля 2012 г. в районном Доме культуры с. Богородское, а также проведена выездная информационная встреча с населением с. Булава при участии Правительства Хабаровского края, Амурского территориального управления Росрыболовства РФ, КГКУ «Центр занятости населения края», представителей налоговой системы, ассоциации коренных народов края, органов местного самоуправления района |
| 3.1.2. | Проведение выставки-ярмарки изделий мастеров ДПИ, мастер – класса по изготовлению изделий из бересты, дерева, плетению ульчских поясов в рамках районного фестиваля | В рамках конференции для учащихся «Ульчи: прошлое, настоящее и будущее», приуроченной к Международному Дню музеев (19 мая), проведен мастер-класс по плетению ульчских поясов |
| 3.1.3. | Проведение районного конкурса мастеров народных художественных промыслов «Пакчи», персональных выставок | Районный конкурс проведен в августе 2012 года среди начинающих мастеров района. Прибыли участники из сел Булава, Дуди. Победители конкурса получили дипломы главы района с присуждением звания «Мастер декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера Ульчского района» и денежной премией в размере 10000 рублей (I место), 6000 рублей (II место), 3000 рублей (III место) |
| 3.1.4. | Реализация районной программы по сохранению и развитию Ульчского, нивхского и негидальского языков (решения Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 24.11.2009 № 91 «Об утверждении Программы по сохранению и развитию ульчского, нивхского и негидальского языков в Ульчском муниципальном районе на период 2007 – 2015 годы») | - произведена материально-техническая поддержка школам сел Кальма, Булава, Ухта, Савинское, где преподается родной язык. В частности, комитетом образования школам предоставлены интерактивные доски, в рамках сотрудничества с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» были приобретены учебная мебель, игровое оборудование. - вышел сборник поэм Гудана Е.П. на русском и нивхском языках «Сказание о продолжении рода» - ежемесячно выпускается страница на ульчском языке «Нани хэсэни» в районной газете «Амурский Маяк». - в феврале 2012 года был проведен День родного языка, по итогам которого вышло решение РОО АКМНС Ульчского района об утверждении ежегодного проведения Дня родного языка, которое было поддержано органами местного самоуправления. - в районном методическом кабинете комитета по образованию работает методист по вопросам родного языка |
| 3.2. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района |  |  |
|  | Проработка вопроса о финансировании развития модельной территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера | В 2012 году осуществлено финансирование за счет средств краевого бюджета мероприятия по переводу «Концепции развития системы традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае в рамках проектируемой модельной территории традиционного природопользования с элементами модельного леса в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края» с русского языка на английский язык на сумму 60 тыс. руб. |
| Направление 4. Развитие системы местного самоуправления |  |  |
| 4.1. | Проведение организационно-методической работы и укрепление взаимодействия органов местного самоуправления района с сельскими поселениями района | Ежемесячно в администрации района проводятся заседания коллегии при главе района, на которых рассматриваются наиболее значимые вопросы социально-экономического развития Ульчского муниципального района, где главы сельских поселений района принимают активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов в целях выявления и решения проблемных вопросов. С главами сельских поселений района при главе района проводятся совещания, где руководители структурных подразделений администрации района информируют глав сельских поселений района о нововведениях в законодательство Российской Федерации и Правительства Хабаровского края, консультируют по интересующим их вопросам организации деятельности местного самоуправления. Комитеты и структурные подразделения администрации района проводят обучающие семинары, как с главами, так и со специалистами администраций сельских поселений района. Специалистами администрации района в целях оказания методической помощи главам сельских поселений района разрабатываются типовые нормативно-правовые акты, методические рекомендации по организации и осуществлению своей деятельности. Посредством телефонной, факсимильной связи и связи Интернет оказывается дополнительная помощь и главам и специалистам администраций сельских поселений района по решению возникших вопросов, проблем, задач. Ежегодно в населенных пунктах сельских поселениях района главой района со специалистами администрации района проводятся сходы граждан, где заслушивается отчет главы сельского поселения района о проделанной работе за истекший период, заслушиваются и обсуждаются проблемные вопросы жителей района и пути их решения |
| 4.2. | Повышение эффективности работы органов местного самоуправления, подготовка доклада главы района оценки эффективности работы органов местного самоуправления | В целях повышения эффективности социально-экономического развития района в апреле 2012 года подготовлен доклад главы Ульчского муниципального района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2011 год и их планируемых значениях на 3-х летний период» и размещен на сайте администрации Ульчского муниципального района и Правительства Хабаровского края. Подготовлен статистический отчет в соответствии с приложением к форме 1-МО, утвержденной Приказом Росстата от 23.08.2011 № 371 |
| 4.4. | Повышение открытости работы органов местного самоуправления, реализация основных направлений административной реформы (размещение информации в СМИ) | На территории Ульчского муниципального района имеется одна районная газета МАУ ИИЦ «Амурский маяк» и в каждом сельском поселении района имеется «Информационный листок». Ежегодно в районной газете и на официальном сайте администрации Ульчского района размещаются годовые отчеты о проделанной работе за истекший период главы и председателя Собрания депутатов Ульчского муниципального района, комитетов и структурных подразделений администрации района в соответствии с графиком для информирования населения района о деятельности органов местного самоуправления. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления осуществляется путем публикации на страницах районной газеты, на официальном сайте администрации Ульчского района поздравлений жителей района с Всероссийскими и профессиональными праздниками от главы и председателя Собрания депутатов Ульчского муниципального района. По поручению главы района председатели комитетов и руководители структурных подразделений администрации района ежемесячно размещают на официальном сайте администрации Ульчского района информацию о проделанной работе, освещая проведение праздничных мероприятий на территории района, проведение обучающих семинаров и т.п. |

_________________

Заместитель начальника отдела экономики

и статистического учета администрации района                                                                                        Е.О. Китаева